宜昌市城区光纤到户工作实施方案

    为规范城区住宅项目光纤到户通信设施建设，加快完善我市“智慧城市”基础设施，切实解决光纤到户“最后一公里”问题，按照省住建厅、省通信管理局印发的《关于贯彻落实光纤到户通信设施国家标准的通知》（鄂建〔2013〕14号）和市人民政府办公室印发的《关于加快推进“宽带宜昌”通信基础设施建设的通知》（宜府办文〔2016〕1号）等文件要求，结合实际，制定本实施方案。

一、工作目标

（一）城区新建住宅项目的通信设施要严格按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846-2012）和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB 50847-2012）（以下简称《光纤到户设计规范》和《光纤到户施工验收规范》）的要求，与住宅区和住宅建筑同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。同时，鼓励和支持有条件的乡镇、农村地区新建住宅项目实现光纤到户。

（二）城区既有住宅不符合光纤到户要求的，要按照《光纤到户设计规范》和《光纤到户施工验收规范》确定的标准进行改造，满足光纤到户要求。

二、工作任务

（一）全面实施新建住宅光纤到户

1、住宅项目的建设单位（以下简称建设单位）须同步建设住宅区内的通信管道和建筑内的通信暗管、暗线等通信设施，预留设备间、电信间等电信设施安装空间，敷设入户光纤，将所需投资纳入住宅项目建设成本，在招标文件中列入计价范围，并承担相应的费用。房地产开发企业应将光纤到户的相关内容列入《商品房买卖合同》，保障用户自由选择电信运营企业的权利。

    建设单位应委托相应资质的设计和施工单位负责光纤到户通信设施工程的设计和施工，并督促其严格执行国家标准，在施工现场按图施工。施工完成后，向湖北通信工程质量监督中心宜昌分中心（以下简称通信工程监督中心）报送《宜昌市光纤到户通信设施质量核查申请表》（附件1）及相关资料。

建设单位应及时收集、整理光纤到户通信设施工程的相关文件资料，建立健全档案，及时向城建档案馆及物业企业移交。

    2、设计单位应按照光纤到户国家标准要求和合同约定进行设计，设计应满足多家电信运营企业平等接入和使用的要求。

3、施工图设计文件审查机构应按照国家标准对住宅项目光纤到户通信设施工程的设计文件进行审查，凡达不到强制性规定的，不得发放施工图审查合格书。

4、施工单位应按照审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，不得擅自修改设计，以确保工程质量。

5、监理单位应将光纤到户通信设施工程纳入监理范围，按照国家标准和设计要求实施监理。

6、电信运营企业应依法建设接入住宅区预留电信间的主干光缆，应当依法承担通信工程监督中心核查合格的物业管理区域内管线、设施、设备的维修、养护责任，并不得与建设单位或物业企业签订垄断性协议。

7、物业企业或建设单位不得限制各电信运营企业平等接入和使用，不得以任何方式限制用户选择权。

（二）加快推动既有住宅光纤到户改造

1、电信运营企业要在经信部门的指导下，积极制定光纤到户改造的实施计划，加大资金投入，加快光纤到户改造步伐。经信、住建、城管、房管、工商等部门要按各自职责加大对既有住宅通信配套设施资源共享的监管力度，对阻挠正常光纤到户改造的行为依法予以纠正，切实解决光纤到户改造入场难的问题。

2、住宅权属和建设管理单位、物业企业要积极支持光纤到户改造，为光纤到户改造提供便利条件，不得以任何方式限制用户选择权，不得限制各电信运营企业平等接入和使用，不向电信运营企业收取管理费用。
3、电信运营企业对已建住宅进行通信设施及相关配套设施改造时，应遵守相关规定，保证建筑物使用安全，不得损毁、破坏既有建设设施。因临时占用、挖掘物业管理区域内道路、场地、管井的，电信运营企业应当及时恢复原状。

三、工作措施

（一）建立联席会议制度，联系会议办公室设在市经信委。市经信委组织召开联席会议，对光纤到户工作进行指导、协调和监督，统筹相关工作。联席会议成员包括：市经信委、市规划局、市住建委、市城管委、市房管局、市智慧办、市工商管理局、通信工程监督中心以及各电信运营企业。

（二）市规划局将通信基础设施纳入城乡总体规划和控制性详细规划，明确相关规划要求，把好项目建设的规划审查审批关。

（三）市住建委要加强住宅小区通信管道井、电信间、设备间等光纤到户基础设施的工程质量监管，将通信工程监督中心出具的《宜昌市光纤到户通信设施验收合格意见书》（附件2）作为办理住宅小区等群体房地产开发项目竣工交付使用备案的依据之一。

（四）市城管委要支持光纤到户建设中涉及的道路开挖工作，为建筑物红线外光纤到户建设中涉及的场地占用审批提供便利。

（五）市房管局要协调物业企业支持电信运营企业对未实行光纤到户的小区进行改造。

（六）市智慧办要协助相关单位推进光纤到户工作。

（七）市工商管理局要加大监督执法力度，保障用户公平选择电信运营企业，保障电信运营企业公平进入。

（八）通信工程监督中心要严格履行住宅小区通信线缆以及电信间、设备间内光纤到户通信设施的质量监管职责。光纤到户通信设施核查合格，出具《宜昌市光纤到户通信设施验收合格意见书》。电信运营企业凭此办理公网接入手续。

（九）县市及夷陵区政府按照全市统一部署，参照本实施方案执行。

附件：1、宜昌市光纤到户通信设施质量核查申请表

2、宜昌市光纤到户通信设施验收合格意见书

附件1：

宜昌市光纤到户通信设施质量核查申请表

                                                          核查申请表编号：

湖北通信工程质量监督中心宜昌分中心：

	工程名称
	

	工程地点
	

	单        位
	负责人
	联系电话

	建设单位
	
	
	

	设计单位
	
	
	

	施工单位
	
	
	

	监理单位
	
	
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	工

程

概

况
	需提供的材料：

（1） 施工许可证

（2） 光纤到户通信设施相关设计图
（3） 施工图设计审查合格书


联系电话：

                                          建设单位：（公章）

                                          年     月     日                                  

附件2：           

宜昌市光纤到户通信设施验收合格意见书

                                意见书编号：
              ：

根据《市人民政府办公室关于城区光纤到户工作实施方案》要求，你公司建设的                         （项目）光纤到户通信设施，经我中心核查验收合格，具备使用条件，请相关电信运营企业按规定提供电信业务接入。

               湖北通信工程质量监督中心宜昌市分中心

                          年     月     日

宜昌市光纤到户通信设施质量核查表

                                                            检查表编号：
            ： 

	序号
	阶段
	检验项目
	检验方式
	检验内容
	是否合格
	备注

	1
	管道   敷设
	地下通信
管道
	查看随工检验记录；现场管孔试通抽检
	管道埋深
	
	

	
	
	
	
	管道敷设和连接
	
	

	
	
	
	
	进入建筑物及防护措施
	
	

	
	
	
	
	子管敷设
	　
	

	
	
	人（手）孔
	
	管道进入位置
	
	

	
	
	建筑屋内
配线管网
	
	导管敷设
	　
	

	
	
	
	
	梯架、托盘、槽盒敷设
	　
	

	2
	线缆敷设与连接
	室外光缆
	查看随工检验记录
	管孔孔位及占用数量
	
	

	
	
	
	
	敷设及保护措施
	
	

	
	
	建筑物内
线缆
	
	线缆敷设路由
	　
	

	
	
	
	
	线缆保护措施
	　
	

	
	
	线缆接续
与成端
	
	光缆接续与成端
	　
	

	
	
	
	
	对绞电缆成端与终端
	　
	

	3
	光缆交接箱、配线设备、家居配电箱等设备
	光缆交接箱、
配线设备、
家居配线箱
等设备
	查看随工检验记录；现场抽验
	规格、容量
	　
	

	
	
	
	
	安装位置及工艺要求
	
	

	
	
	
	
	抗震加固措施
	　
	

	
	
	
	
	接地措施
	　
	

	4
	其他
	安全、防火
要求
	现场检查；第三方测试
	强弱电是否分离
	
	

	
	
	
	
	消防器材
	　
	

	
	
	
	
	危险物的堆放
	　
	

	
	
	
	
	预留孔洞防火封堵
	　
	

	
	
	光纤链路测试
	
	光纤链路衰减指标
	　
	

	5
	工程总核查
	竣工技术资料
	竣工检验
	清点、交接技术资料
	　
	　

	
	
	工程评价
	
	考核工程质量、确认检查结果
	　
	

	6
	核查   结论
	
	
	
	
	


签字：                      日期：                  公章
PAGE  
－1－

